关于白鹅安置区绿化工程施工的招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 白鹅安置区绿化工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县白鹅乡梓坑村 |
| 4 | 招标范围 | 白鹅安置区绿化工程 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 2021年4月底前完工 |
| 8 | 报名时间 | 2021年3月13日至2021年3月15日 |
| 9 | 付款方式 | 种完后付60%，验收合格后付至90%，余10%养护期满后，且100%存活付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、装卸费、运费、养护一年、种植土、肥料、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 11 | 联系人 | 招标联系人： 黄先生 18370776023 欧阳先生 13879797338 |
| 12 | 开标时间及举报电话 | 开标时间为：2021年3月15号下午16:00 - 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、投标要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按招标失败处理。

- 1.4、投标方经营范围内必须有园林绿化资质，开标时必须法人到场。

- 1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内进场施工。

- 1.6、本工程养护期为1年，养护期内必须100%存活。自本工程经监理、发包人、甲方、相关政府部门竣工验收合格并出具竣工验收书面证明最晚日期开始计算。

- 2、投标保证金

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币叁万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在开标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071），否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标方以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

- 3、中标原则：

- 3.1满足投标要求且抵扣增值专票税率后总价最低者中标。

- 三、工程量及控制价

| 名称 | 胸径（cm） | 高度（m） | 蓬径（m） | 控制价/元 | 数量（暂定） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香樟A | 13-14 | 5-5.5 | 4.0-4.5 | 1100 | 45 | 骨架苗，分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 香樟B | 8--10 | 3-3.5 | 3.5-4.0 | 360 | 261 | 骨架苗，分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 小叶榕树 | 12--13 | 5-5.5 | 3.5-4.0 | 765 | 8 | 枝下高2.5米，冠形饱满，主杆通直，不偏冠，注意防寒 |
| 乐昌含笑A | 12--13 | 5-6 | 3.5-4 | 1000 | 16 | 分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 桂花A | 10--12 | 4.2-4.5 | 3.3-.35 | 615 | 2 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 桂花B | 8--10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 415 | 5 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 桂花C | 6--7 | 2-2.5 | 2.2-2.5 | 380 | 203 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠A | D5--6 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 200 | 221 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠B | D7--8 | 2-2.2 | 2.5-2.8 | 300 | 63 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 竹柏 | 6--7 | 1.5-2 | 1.6-1.8 | 330 | 15 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 紫叶李 | 7--8 | 2-2.5 | 2.2-2.5 | 300 | 20 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 黄山峦 | 12--13 | 7-8 | 3.0-3.5 | 1040 | 78 | 分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 红枫 | D6--7 | 1.8-2 | 2 | 450 | 24 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 樱花 | D7--8 | 3.5-4 | 3 | 390 | 6 | 分枝点0.8-1.0米 |
| 紫薇A | D7--8 | 2-2.5 | 2 | 285 | 6 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 紫薇B | D6--7 | 1.5-1.8 | 1.5 | 180 | 27 | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 海桐球 |  | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 137.5 | 30 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 茶花球 |  | 1-1.1 | 1.1-1.2 | 152.5 | 14 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红花继木球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 | 147.5 | 21 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 | 90 | 98 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 瓜子黄杨球 |  | 1-1.1 | 1.2-1.3 | 110 | 22 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 金叶女贞球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 | 120 | 4 | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 刚竹 | 杆径2-3 |  |  | 60 | 146 | 8-9杆/平方；疏植 |
| 常绿灌木 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 高度（cm） | 蓬径（cm） | 面积（㎡）（暂定） | 控制价/元 | 密度（株/㎡） | 规格要求 |
| 大叶黄杨 | 25-30 | 20-25 | 1389 | 40 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 红叶石楠 | 25-30 | 15-20 | 1751 | 40 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 红花继木 | 20-25 | 20-25 | 257 | 40 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 金边黄杨 | 25-30 | 15-20 | 151 | 40 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 金森女贞 | 25-30 | 20-25 | 800 | 30 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 杜鹃 | 20-25 | 20-25 | 556 | 60 | 49 | 三分叉以上，袋装苗 |
| 草籽 |  |  |  | 3.5 | 20413 | 喷播 |
| 仿竹篱笆 |  |  |  | 100 | 537 | 长度537m |
| 种植土方内运 |  |  |  | 10 | 24428.8 | 种植土堆坡造景 |
| 控制总价合计： |  |  |  | 1019459元 |  |  |
| 补充说明：1、种植地被及铺设草皮前必须进行土壤改良 2、铺设草皮前必须在原地表上增加5cm厚泥沙，使地形更为平整，草易于成长 3、所有乔灌木都必须是成长良好，全冠苗，不可出现偏冠，缺冠或断头冠 4、地被密度以实际为准，具体品种以覆盖地面，不露黄土为基准. |

最高限价：壹佰零壹万玖仟肆佰伍拾玖元（1019459.00元）

- 备注：因边坡位置暂时无法种植，以上工程量为暂定工程量，结算工程量以实际完成工程量为准。

- 附件

- 报价表

| 名称 | 胸径（cm） | 高度（m） | 蓬径（m） | 单价/元 | 数量（暂定） | 总价 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香樟A | 13-14 | 5-5.5 | 4.0-4.5 |  | 45 |  | 骨架苗，分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 香樟B | 8--10 | 3-3.5 | 3.5-4.0 |  | 261 |  | 骨架苗，分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 小叶榕树 | 12--13 | 5-5.5 | 3.5-4.0 |  | 8 |  | 枝下高2.5米，冠形饱满，主杆通直，不偏冠，注意防寒 |
| 乐昌含笑A | 12--13 | 5-6 | 3.5-4 |  | 16 |  | 分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 桂花A | 10--12 | 4.2-4.5 | 3.3-.35 |  | 2 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 桂花B | 8--10 | 3-3.5 | 2.5-3 |  | 5 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 桂花C | 6--7 | 2-2.5 | 2.2-2.5 |  | 203 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠A | D5--6 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |  | 221 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠B | D7--8 | 2-2.2 | 2.5-2.8 |  | 63 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 竹柏 | 6--7 | 1.5-2 | 1.6-1.8 |  | 15 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 紫叶李 | 7--8 | 2-2.5 | 2.2-2.5 |  | 20 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 黄山峦 | 12--13 | 7-8 | 3.0-3.5 |  | 78 |  | 分枝点2.5-3.0米，3-5分叉 |
| 红枫 | D6--7 | 1.8-2 | 2 |  | 24 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 樱花 | D7--8 | 3.5-4 | 3 |  | 6 |  | 分枝点0.8-1.0米 |
| 紫薇A | D7--8 | 2-2.5 | 2 |  | 6 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 紫薇B | D6--7 | 1.5-1.8 | 1.5 |  | 27 |  | 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 海桐球 |  | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |  | 30 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 茶花球 |  | 1-1.1 | 1.1-1.2 |  | 14 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红花继木球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 |  | 21 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 红叶石楠球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 |  | 98 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 瓜子黄杨球 |  | 1-1.1 | 1.2-1.3 |  | 22 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 金叶女贞球 |  | 1.2-1.3 | 1.3-1.4 |  | 4 |  | 整圆形，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| 刚竹 | 杆径2-3 |  |  |  | 146 |  | 8-9杆/平方；疏植 |
| 常绿灌木 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 高度（cm） | 蓬径（cm） | 面积（㎡）（暂定） | 单价/元 | 密度（株/㎡） | 总价 | 规格要求 |
| 大叶黄杨 | 25-30 | 20-25 | 1389 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 红叶石楠 | 25-30 | 15-20 | 1751 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 红花继木 | 20-25 | 20-25 | 257 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 金边黄杨 | 25-30 | 15-20 | 151 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 金森女贞 | 25-30 | 20-25 | 800 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 杜鹃 | 20-25 | 20-25 | 556 |  | 49 |  | 三分叉以上，袋装苗 |
| 草籽 |  |  |  |  | 20413 |  | 喷播 |
| 仿竹篱笆 |  |  |  |  | 537 |  | 长度537m |
| 种植土方内运 |  |  |  |  | 24428.8 |  | 种植土堆坡造景 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（必填）：增值税普通发票 增值税专用发票 税率： |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明：1、种植地被及铺设草皮前必须进行土壤改良 2、铺设草皮前必须在原地表上增加5cm厚泥沙，使地形更为平整，草易于成长 3、所有乔灌木都必须是成长良好，全冠苗，不可出现偏冠，缺冠或断头冠 4、地被密度以实际为准，具体品种以覆盖地面，不露黄土为基准. |

- 报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

- 二〇二一年    月    日