江西鑫昌建设工程有限公司关于麻州滨江新区及台商工业园绿化工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 麻州滨江新区及台商工业园绿化工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县麻州镇 |
| 4 | 招标范围 | 绿化种植 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 两个月内完工 |
| 8 | 报名时间 | 2021年3月16日至2021年3月19日 |
| 9 | 付款方式 | 种完后付60%，验收合格后付至90%，余10%养护期满后，且100%存活付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、装卸费、运费、养护一年、种植土、肥料、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 11 | 联系人 | 招标联系人： 黄先生 18370776023 （麻州滨江新区技术负责人）张先生 18046876070 （台商工业园技术负责人） 曾先生 18162146339 需要图纸及勘察项目现场联系技术负责人 |
| 12 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2021年3月19号上午9:30 地点：会昌迎宾馆8号楼二楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增苗木树种且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按招标失败处理。

- 1.4、投标方经营范围内必须有园林绿化类资质，开标时法人必须到场。

- 1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内进场施工。

- 1.6、本工程养护期为1年，养护期内树种必须100%存活。养护期起计时间自本工程经监理、发包人、甲方、相关政府部门竣工验收合格并出具竣工验收书面证明最晚日期开始计算。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币叁万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 工程量及控制价

| - 麻州滨江新区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 名称 | - 胸径（cm） | - 高度（m） | - 蓬径（m） | - 数量/暂定工程量 | - 控制价/单价 | - 备注 |
| - 醉香含笑 | - 15 | - 6-6.5 | - 3.5-4.0 | - 137 | - 1655 | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 青桐 | - 15 | - 6-7.5 | - 4.5-5.5 | - 230 | - 1550 | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 银杏 | - 15 | - 7.0-8.0 | - 3.0-4.0 | - 319 | - 1280 | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 广玉兰 | - 15 | - 7.0-8.0 | - 3.0-4.0 | - 201 | - 1250 | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 吉祥草 | - 冠丛高15cm |  |  | - 1436.9 | - 25 |  |
| - 合计： | - 1319811.5元 |  |  |  |  |  |
| - 补充说明：1、种植地被及铺设草皮前必须进行土壤改良 2、铺设草皮前必须在原地表上增加5cm厚泥沙，使地形更为平整，草易于成长 3、所有乔灌木都必须是成长良好，全冠苗，不可出现偏冠，缺冠或断头冠 4、地被密度以实际为准，具体品种以覆盖地面，不露黄土为基准 - 5、具体施工工艺要求详见图纸 |  |  |  |  |  |  |
| - 台商工业园 |  |  |  |  |  |  |
| - 名称 | - 胸径（cm） | - 高度（m） | - 蓬径（m） | - 控制价/元 | - 数量/暂定工程量 | - 备注 |
| - 香樟 | - 17-18 | - 5 | - 4 | - 1500 | - 184 | - 包采购、包种植、包养护 |
| - 香樟 | - 17-18 | - 5 | - 4 | - 1100 | - 100 | - 包移栽种植养护 |
| - 合计： | - 386000元 |  |  |  |  |  |
| - 补充说明：1、种植地被及铺设草皮前必须进行土壤改良 2、铺设草皮前必须在原地表上增加5cm厚泥沙，使地形更为平整，草易于成长 3、所有乔灌木都必须是成长良好，全冠苗，不可出现偏冠，缺冠或断头冠 4、地被密度以实际为准，具体品种以覆盖地面，不露黄土为基准 - 5、具体施工工艺要求详见图纸 |  |  |  |  |  |  |

备注：移栽苗木树种的苗圃距离施工现场约5公里，移栽苗木需包移栽种植养护（含增值税专票、移栽费用、装卸费、运费、养护一年、种植土、肥料、人工、辅材、机械费等）

麻州滨江新区最高限价:壹佰叁拾壹万玖仟捌佰壹拾壹元五角（1319811.50元）

台商工业园最高限价：叁拾捌万陆仟元（386000元）

合计：壹佰柒拾万零伍仟捌佰壹拾壹元伍角元（1705811.5元）

- 报价单

| - 麻州滨江新区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 名称 | - 胸径cm | - 高度（m） | - 蓬径（m） | - 单价/元 | - 数量/暂定工程量 | - 总价 | - 备注 |
| - 醉香含笑 | - 15 | - 6-6.5 | - 3.5-4.0 |  | - 137 |  | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 青桐 | - 15 | - 6-7.5 | - 4.5-5.5 |  | - 230 |  | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 银杏 | - 15 | - 7.0-8.0 | - 3.0-4.0 |  | - 319 |  | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 广玉兰 | - 15 | - 7.0-8.0 | - 3.0-4.0 |  | - 201 |  | - 树形优美，冠形饱满，全冠移栽苗 |
| - 吉祥草 | - 冠丛高15cm |  |  |  | - 1436.9 |  |  |
| - 台商工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 名称 | - 胸径（cm） | - 高度（m） | - 蓬径（m） | - 单价/元 | - 数量/暂定工程量 | - 总价 | - 备注 |
| - 香樟 | - 17-18 | - 5 | - 4 |  | - 184 |  | - 包采购、包种植、包养护 |
| - 香樟 | - 17-18 | - 5 | - 4 |  | - 100 |  | - 移栽种植养护 |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 税率（必填）：增值税普通发票 增值税专用发票 税率： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 补充说明：1、种植地被及铺设草皮前必须进行土壤改良 2、铺设草皮前必须在原地表上增加5cm厚泥沙，使地形更为平整，草易于成长 3、所有乔灌木都必须是成长良好，全冠苗，不可出现偏冠，缺冠或断头冠 4、地被密度以实际为准，具体品种以覆盖地面，不露黄土为基准 - 5、具体施工工艺要求详见图纸 |  |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

- 报价公司（盖章/签字）：

- 联系电话：

- 二〇二一年    月    日